应急响应演练计划

江苏云储智能科技有限公司

2025-01-04

# 文档信息

| 文档名称编号 | 应急响应演练计划（JSYC-ITSS-YJXYYL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-1-4 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

应急响应演练计划	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 概述	4

2. 演练目的	4

3. 应急演练原则、形式、范围	4

4. 应急演练要求	5

5. 应急演练计划	5

5.1. 网络核心配置丢失的应急演练	5

5.2. 接入层交换机故障的应急演练	6

5.3. 核心服务器故障的应急演练	7

5.4. 存储故障的应急演练	7

5.5. 华为云故障的应急演练	8

概述

应急响应指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。为认真贯彻落实国家相关法律法规文件的要求，透过演练，加强我项目应急组织机构各小组之间的协同配合，提高应对突发事故的组织指挥、快速响应及处置潜力，进一步修订完善应急预案，增强信息系统安全保障能力，特制定 2025 年度应急救援预案演练计划。

演练目的

- 检验预案。透过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

- 完善准备。透过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备状况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

- 锻炼队伍。透过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置潜力。

- 磨合机制。透过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职职责务，完善应急机制。

- 科普宣传。透过开展应急演练，普及应急知识，提高员工风险防范意识和应对突发事故时自救互救的能力。

应急演练原则、形式、范围

- 结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

- 着眼实战，讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调潜力、应急队伍的实战潜力为着重点，重视对演练效果及组织工作的评估，总结推广好经验，及时整改存在的问题。

- 精心组织，确保安全。围绕演练目的，精心策划演练资料，周密组织演练活动，严格遵守相关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

- 统筹规划，厉行节约。统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，努力提高应急演练效益。

- 形式：实战演练。

- 范围：运维部、研发部、质量部。

- 频次安排：按半年。

应急演练要求

- 在开展演练准备工作以前应先制定演练方案。包括演练的目的、方式、时间、地点、日期安排、演练策划领导小组构成等。

- 演练准备阶段的主要任务是根据演练计划成立演练组织机构，设计演练总体方案，并根据需要针对演练方案进行培训，为演练实施奠定基础。

- 演练实施是对演练方案付诸行动的过程，是整个演练程序中核心环节。演练实施当天演练组织机构的相关人员应在演练前提前到达现场，对演练设备进行检查，确保正常工作，确认无误后按时启动演练。

- 演练结束后，应针对本次演练组织相关参加人员进行点评和总结，并从各自的角度总结本次演练的经验教训，讨论确认评估报告资料，拟定改善计划，落实改善的职责和时限。

- 对演练中暴露出的问题，组织参加演练单位和个人按照改善计划中规定的职责和时限要求，及时采取措施予以改善，修改完善应急预案、有针对性的加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划的更新等。

应急演练计划

本年度应急救援预案演练计划主要如下。

网络核心配置丢失的应急演练

时间安排：2025 年5月 10 日

演练地点：公司机房

演练步骤：

- 备份保存相关重要的数据，并将它们保存于安全处；

- 模拟交换机故障、或者网络连接器故障、或者网络线缆故障，技术人员立即向运维部经理或总经理汇报，经同意后采用备份交换机；

- 定位网络连接故障原因；

- 运维部组织技术人员做好故障设备的更换与相关数据的恢复工作；

- 信息安全员检查日志等资料，确定机记录故障原因；

- 确定原因，排除网络连接故障，信息系统恢复正常；

- 运维部会同相关人员将实施处理的过程和结果备案存档，并向有关领导汇报。

应急演练组织机构：应急管理小组

组长：史晓玲

副组长：郑云

成员：王朋、孙凯

演练要求：

- 加强领导，确保演练工作达到预期目的。在指挥部的统一部署下，信息科全体工作人员要高度重视，提高认识，积极参加，确保演练效果；

- 运维部调整好工作，确保人员参加，增强自己处理突发事件的能力技能；

- 完善规章制度，强化责任制的落实。演练结束后，运维部要对这次演练活动进行认真的总结，针对演练中出现的问题要及时进行整改，设备需要更新的立即请示行领导进行解决，制度不完善的立即着手完善，对于各岗位的责任制要再次加以明确和落实。

总结汇报：

演练结束后，运维部要对演练进行总结，针对演练中出现的问题要及时上报并进行整改。

接入层交换机故障的应急演练

时间安排：2025 年 7月 10 日

演练地点：公司机房

演练步骤：

- 记录当前接入层交换机配置，备份相关配置文件；

- 模拟某个接入层交换机发生硬件故障或端口失效，导致该区域设备断网；

- 技术人员立即检测故障范围，确认受影响的终端设备数量和业务系统；

- 向运维部负责人汇报故障情况，启动应急响应流程；

- 使用备用交换机或临时调整网络拓扑，将受影响设备接入其他可用交换机；

- 恢复网络连接，验证所有终端设备网络通信正常；

- 记录故障处理过程，分析故障原因，完善应急预案；

- 运维部总结演练经验，形成演练报告并存档。

应急演练组织机构：应急管理小组

组长：史晓玲

副组长：郑云

成员：王朋、孙凯

演练要求：

- 提前准备备用接入层交换机和必要的网线、光纤等材料；

- 演练前制定详细的网络拓扑切换方案，确保快速恢复；

- 重点演练故障定位、设备替换、配置恢复等关键环节；

- 记录故障切换时间，评估应急响应速度。

总结汇报

演练结束后，运维部要对演练进行总结，重点分析故障定位时间、设备切换效率、业务恢复时长等关键指标，针对演练中出现的问题制定改进措施。

核心服务器故障的应急演练

时间安排：2025 年 9 月 10 日

演练地点：甲方机房

演练步骤：

- 备份保存服务器上的数据，并将它们保存于安全处；

- 模拟服务器发生故障，技术人员立即向运维部经理或总经理汇报，经同意后采用备份服务器；

- 定位服务器中故障原因并维修；

- 运维部组织技术人员做好备份服务器的启动与相关数据的恢复工作

- 信息安全员检查日志等资料，确定机记录故障原因；

- 服务器故障排除解决，信息系统恢复正常；

- 运维部会同相关人员将实施处理的过程和结果备案存档，并向有关领导汇报。

应急演练组织机构：应急管理小组

组长：史晓玲

副组长：郑云

成员：王朋、孙凯

演练要求

- 加强领导，确保演练工作达到预期目的。在指挥部的统一部署下，信息科全体工作人员要高度重视，提高认识，积极参加，确保演练效果；

- 运维部调整好工作，确保人员参加，增强自己处理突发事件的能力技能；

- 完善规章制度，强化责任制的落实。演练结束后，运维部要对这次演练活动进行认真的总结，针对演练中出现的问题要及时进行整改，设备需要更新的立即请示行领导进行解决，制度不完善的立即着手完善，对于各岗位的责任制要再次加以明确和落实。

总结汇报

演练结束后，运维部要对演练进行总结，针对演练中出现的问题要及时上报并进行整改。

存储故障的应急演练

时间安排：2025 年 10 月 10 日

演练地点：甲方机房

演练步骤：

- 检查当前存储系统状态，记录存储容量、RAID 配置、数据分布情况；

- 模拟存储设备硬盘故障、RAID 降级或存储控制器失效；

- 监控系统立即发出告警，技术人员确认故障类型和影响范围；

- 立即向运维部负责人汇报，评估数据丢失风险；

- 启动数据备份恢复流程，从备份存储或云端恢复关键数据；

- 如为硬盘故障，更换故障硬盘并重建RAID 阵列；

- 验证数据完整性，确保业务系统正常读写；

- 记录故障处理全过程，评估数据恢复时间和完整性；

- 完善存储备份策略和应急预案。

应急演练组织机构：应急管理小组

组长：史晓玲

副组长：郑云、

成员：王朋、孙凯

演练要求

- 演练前确保重要数据已完成备份，避免演练过程中造成实际数据损失；

- 准备备用硬盘和存储设备，确保快速更换；

- 重点测试数据恢复流程的有效性和恢复时间；

- 评估不同故障场景下的数据恢复策略；

- 验证备份数据的可用性和完整性。

总结汇报

演练结束后，运维部要对演练进行总结，重点评估数据备份策略的有效性、恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO)的达成情况，完善存储故障应急预案。

华为云故障的应急演练

时间安排：2025 年 11 月 10 日

演练地点：甲方机房

演练步骤：

- 记录当前华为云服务状态，包括 ECS 实例、RDS 数据库、OBS 存储等关键服务；

- 模拟华为云服务中断，如 ECS 实例无法访问、数据库连接失败或云存储服务异常；

- 技术人员通过监控系统和华为云控制台确认故障范围；

- 立即向运维部负责人汇报，启动云服务故障应急预案；

- 切换到本地备用系统或其他云服务商的备份环境；

- 如为部分服务故障，尝试重启云服务实例或切换到其他可用区；

- 验证业务系统在备用环境中的运行状态；

- 与华为云技术支持联系，跟进故障处理进度；

- 故障恢复后，将业务系统平滑切换回主环境；

- 总结故障处理经验，优化多云架构和容灾方案。

应急演练组织机构：应急管理小组

组长：史晓玲

副组长：郑云、

成员：王朋、孙凯

- 演练要求

- 提前准备本地备用环境或其他云服务商的备份方案；

- 确保关键数据已完成跨区域备份；

- 制定详细的业务切换流程和回切方案；

- 测试云服务故障监控和告警机制的有效性；

- 评估不同故障场景下的业务连续性保障能力；

- 记录切换时间和业务中断时长，评估容灾能力。

- 总结汇报

演练结束后，运维部要对演练进行总结，重点分析云服务故障的应对能力、业务切换的效率、多云架构的可靠性，并根据演练结果优化云服务容灾方案，提升系统的高可用性。