应急演练总结报告

江苏云储智能科技有限公司

2025年10月20日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 应急演练总结报告（JSYC-ITSS-ZNHFYJYA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档密级 | 秘密 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-10-20 | 发布版本 | 郑云 | 史晓玲 |

目录

应急演练总结报告	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 演练概述	4

2. 演练完成情况详细总结	4

3. 综合评估与主要收获	5

4. 存在的问题与改进计划	5

5. 结论	6

演练概述

根据《临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目应急预案》及《2025年度应急响应演练计划》的安排，为检验并提升项目团队应对信息系统突发事件的实战能力，保障医院核心业务连续稳定运行，我司于2025年5月至10月期间，成功组织并实施了四次专项应急演练。

本次系列演练严格遵循“结合实际、着眼实战、精心组织、确保安全”的原则，覆盖了网络、服务器、存储等关键基础设施的典型故障场景。演练均采用实战形式，涉及运维部、研发部、质量部等多部门协同，圆满完成了既定目标，有效验证了应急预案的可行性与团队应急响应机制的有效性。

演练完成情况详细总结

本年度计划开展五项演练，实际完成四项，具体实施情况如下：

| 序号 | 演练项目 | 计划时间 | 实际完成时间 | 参与人员 | 关键指标/结果 | 主要改进建议落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络核心配置丢失 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 史晓玲、郑云、王朋、孙凯 | 备用交换机切换及时，网络中断时间控制在15分钟内。 | 已启动配置自动备份频率增加及版本管理机制建设。 |
| 2 | 接入层交换机故障 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 史晓玲、郑云、王朋、孙凯 | 故障定位准确，受影响区域网络在10分钟内恢复。 | 热备机制方案已纳入下阶段优化计划，网络拓扑冗余性正在评估。 |
| 3 | 核心服务器故障 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 史晓玲、郑云、王朋、孙凯 | 备用服务器启动及业务恢复耗时25分钟，达到预期恢复时间目标（RTO）。 | 正在研究关键业务系统热备方案，服务器健康检查清单已制度化。 |
| 4 | 存储故障 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 史晓玲、郑云、王朋、孙凯 | 硬盘更换与RAID重建耗时18分钟，控制器切换耗时5分钟，数据恢复完整。 | 已着手提升存储监控粒度，并计划定期进行备份恢复有效性验证。 |
| 5 | 华为云故障 | 2025-11-10 | 按计划进行中 | 计划中 | 待演练后评估 | 待演练后提出 |

综合评估与主要收获

通过本年度系统性的应急演练，项目应急响应体系得到全面检验与强化，主要收获如下：

预案与流程得到验证与优化：实战演练证明，现有应急预案（JSYC-ITSS-ZNHFYJYA）的框架与专项流程（如服务器、网络故障预案）基本有效。演练记录中产生的具体改进建议（如配置管理、热备机制），为预案的持续修订（依据预案每年修订的要求）提供了精准输入。

应急组织与协同能力提升：固定的“应急响应小组”（组长：史晓玲，副组长：郑云，成员：王朋、孙凯）在多次演练中配合默契，指挥链路清晰，报告流程顺畅，符合应急预案中“快速反应、高效配合”的原则，履行了从事件确认、上报到处置、反馈的完整职责。

团队实战技能与意识增强：技术人员在故障定位、设备切换、数据恢复等关键环节表现出良好的专业技能。演练同时普及了应急知识，提升了全员风险防范与应急处置意识，实现了“锻炼队伍”和“科普宣传”的目的。

运维基础管理暴露改进点：演练成功检验了现有备份策略、备用资源（交换机、服务器）的有效性。同时，也暴露出在配置自动化管理、跨云容灾方案细化、监控预警前瞻性等方面的提升空间，这与《应急演练总结报告》中关于“完善组织过程资产”和“提升服务主动性”的反思方向一致。

存在的问题与改进计划

尽管演练整体成功，但结合演练记录和复盘分析，我们识别出以下需持续改进的领域：

演练广度与深度可扩展：目前演练集中于硬件和基础网络故障，未来需按计划完成华为云故障演练，并考虑增加网络攻击、软件故障、数据库异常等更高层、更复杂的混合场景演练，以全面匹配应急预案中定义的各类事件。

预案细节与实操衔接需强化：部分演练步骤与预案中的专项流程可进一步对标细化，确保文档与实际操作完全同步。例如，将演练中验证成功的具体恢复时间（RTO）和恢复点目标（RPO）反哺到预案的量化指标中。

结论

2025年度“智慧银医”项目应急演练工作已按计划基本完成，取得了显著成效。演练不仅验证了现有应急体系的有效性，更发现了宝贵的改进机会，有力提升了项目团队保障医院关键信息系统持续稳定运行的能力。

下一步，我司将严格落实本次总结中提出的改进计划，确保末次演练（华为云故障）高质量完成，并以此为基础，规划下一年度更具挑战性的应急演练主题，推动运维服务质量和应急响应能力的持续提升。