临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目连续性报告

江苏云储智能科技有限公司

2025-12-20

# 文档信息

| 文档名称编号 | 可用性计划（JSYC-ITSS-KYXBG） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-12-20 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目连续性报告	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 执行摘要	4

2. 连续性体系建设与维护情况	4

2.1. 组织与人员保障	4

2.2. 备份与恢复能力	4

2.3. 备用资源管理	4

3. 演练测试与应急能力验证	5

4. 与可用性管理的衔接与协同	5

5. 持续改进计划	5

6. 结论	6

执行摘要

本报告旨在总结2025年度“智慧银医”项目业务连续性管理体系的建设、测试与维护情况。本年度，项目组严格遵循《连续性计划》，通过完善的组织保障、定期的演练验证以及持续的体系优化，建立起一套覆盖预防、响应、恢复全流程的业务连续性保障机制。全年未发生需启动灾难恢复计划的重大事故，但在两次模拟演练中，团队成功验证了应急流程的有效性，核心业务恢复时间目标（RTO）与恢复点目标（RPO）均达到或优于设计指标，系统韧性得到显著增强。

连续性体系建设与维护情况

组织与人员保障

- 应急团队结构稳固：严格按计划落实了各关键系统的第一、第二责任人制度，全年人员无空缺，责任清晰。

- 培训全覆盖：全年组织连续性计划专项培训2次，覆盖项目组全体成员及新入职员工，培训考核通过率100%。

备份与恢复能力

备份策略有效执行：核心业务数据（交易、结算、配置）的每日全备与实时增量备份机制全年稳定运行，备份成功率达100%。

恢复验证常态化：按计划完成4次季度备份恢复测试，所有测试均成功，平均数据恢复时间（RTO）为3.5小时，优于计划目标（4小时内），验证了备份数据的完整性与可用性。

异地备份落实：备份数据已实现加密异地存储，符合数据安全与灾难恢复要求。

备用资源管理

备品备件库：关键硬件（服务器部件、网络设备、自助终端核心模块）的备件储备充足，台账清晰，领用流程规范。

技术文档完备： 系统架构图、网络拓扑、配置手册、恢复操作指南等关键文档已完成归档并定期更新，确保应急状态下信息可获得。

演练测试与应急能力验证

| 演练主题 | 时间 | 形式 | 模拟场景 | 核心指标达成情况 | 主要发现与改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付系统集群节点故障切换 | 2025年6月10日 | 模拟故障 | 主支付网关服务器宕机，业务自动/手动切换至备用节点。 | RTO（业务恢复时间）：18分钟，优于目标（60分钟）。业务切换期间，交易成功率保持在99.5%以上。 | 完善了切换后对账脚本的自动执行逻辑，减少了人工核对时间。 |

演练结论：演练证明，当前连续性计划流程清晰、分工明确、技术方案可行。团队具备在计划时间目标内恢复核心业务的能力。

与可用性管理的衔接与协同

截止2025年12月连续性管理与可用性管理形成了有效协同：

监控告警作为触发入口： 7×24小时监控系统不仅是可用性保障的基础，也为快速识别可能升级为连续性事件的重大故障提供了预警。

日常维护奠定恢复基础： 定期的系统健康检查、性能优化与安全加固，提升了系统整体稳定性，降低了发生灾难性故障的概率。

事件分级清晰： 明确了常规故障（可用性范畴）与重大灾难事件（连续性范畴）的界定标准与升级流程，避免了应急资源误用或响应不足。

持续改进计划

尽管连续性体系运行良好，为进一步提升应对极端情况的能力，计划在2026年重点推进以下工作：

开展全业务灾备演练：计划在2026年下半年，策划并执行一次包含“生产环境模拟中断、备用数据恢复、业务系统整体接管”的全链条、贴近实战的灾难恢复演练。

评估关键业务双活架构： 对诊间支付等最高优先级业务，进行同城双活或云容灾架构的技术可行性研究与方案设计，以追求更短的RTO和近似为零的RPO。

深化外部协作机制：与医院信息科、电力保障、网络运营商等外部协作单位建立更常态化的应急沟通与联合演练机制，提升整体协同效率。

结论

截止2025年12月，临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目的业务连续性管理体系建设完整、运行有效。通过扎实的日常维护、可靠的备份策略、定期的演练验证以及明确的组织职责，项目组成功构建了应对重大中断事件的恢复能力，为医院核心诊疗服务的持续运行提供了坚实保障。江苏云储智能科技有限公司将持续优化连续性管理体系，致力于为院方构建更加强韧、可靠的信息化服务支撑。