2026年度运维服务能力管理计划

江苏云储智能科技有限公司

2026年 1 月 3 日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 2026年度运维服务能力管理计划（JSYC-ITSS-FWNLGLPL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2026-1-3 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

2026年度运维服务能力管理计划	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 概要说明	6

2. 年度目标	6

3. 人员方面	7

3.1. 现状分析	7

3.2. 改进目标	7

3.3. 实施计划	7

3.3.1. 招聘计划	7

3.3.2. 储备计划	8

3.3.3. 培训计划	8

3.3.4. 备份计划	10

3.3.5. 绩效考核计划	10

3.3.6. 技能评定计划	10

4. 资源方面	10

4.1. 现状分析	10

4.2. 改进目标	11

4.2.1. 运维工具	11

4.2.2. 服务台建设	11

4.2.3. 备品备件	11

4.2.4. 服务知识	11

4.2.5. 最终软件库	11

4.2.6. 服务数据	11

4.3. 实施计划	12

5. 技术方面	13

5.1. 现状分析	13

5.2. 改进目标	13

5.3. 实施计划	14

5.3.1. 运维工具研发	14

5.3.2. 运维手册研发	14

5.3.3. 新技术研发	14

6. 过程体系方面	15

6.1. 现状分析	15

6.2. 改进目标	15

6.2.1. 过程框架设计	15

6.2.2. 服务级别管理	15

6.2.3. 服务报告管理	15

6.2.4. 事件管理	15

6.2.5. 问题管理	15

6.2.6. 变更管理	16

6.2.7. 发布管理	16

6.2.8. 配置管理	16

6.2.9. 服务可用性和连续性管理	16

6.2.10. 容量管理	16

6.2.11. 信息安全管理	16

6.3. 实施计划	17

7. 交付管理	17

7.1. 现状分析	17

7.2. 改进目标	18

7.3. 实施计划	18

8. 应急响应	18

8.1. 现状分析	18

8.2. 改进目标	18

8.3. 实施计划	19

9. 质量管理	19

9.1. 现状分析	19

9.2. 改进目标	19

9.3. 实施计划	19

概要说明

2026年度运维服务管理能力计划用于指导公司管理和提高运维服务能力，在本年度内按照服务级别协议以及服务目录，实施运维服务管理与服务运营活动。实施服务管理计划的目的是达成公司既定的服务质量目标、规划并合理使用资源、保证业务连续性和运维服务连续性、不断改进服务过程，为客户提供稳定、安全、高效的运行维护服务。

本文档在公司相关管理要求和管理策略基础上，定义了能力管理计划。通过规划公司在运维服务方面的人力、资源、技术、过程、质量、交付和应急等方面的能力，并通过有计划的开展能力建设工作，促进公司业务的发展。

2025年度，公司成功引入了ITSS运维服务能力管理体系，完成了人员、资源、技术、过程、交付、应急、质量七大板块的制度建设和落地执行。2026年，公司将在2025年体系建设成果的基础上，重点推进体系的深化落地和持续改进，针对内审中发现的问题进行专项整改，进一步提升运维服务能力的成熟度水平。

年度目标

在公司运维服务全体员工的不懈努力下，根据公司发展愿景及战略绩效目标，特制定2026年运维业务的经营目标如下：

运维业务收入超1500万。其中：

- 财务信息化运维 700万

- 通信信息化运维 400万

- 教育信息化运维 400万

为完成该目标，需首先保证老客户的持续服务，维持老客户的900余万的收入；其次，拓展新的运维客户，开拓运维服务收入来源；同时，在现有客户基础上扩大服务范围，增加老客户的收入额。

在体系建设方面，2026年重点目标如下：

- 完成ITSS运维服务能力体系的深化落地，确保各过程执行规范、记录完整

- 针对2025年内审发现的问题完成整改，实现闭环管理

- 持续优化运维服务能力管理体系，提升体系运行的成熟度

- 确保各项KPI指标全面达成

人员方面

现状分析

2025年度，公司按照人员管理计划完成了9名新员工的招聘，储备了3名关键岗位人员，完成了36项培训，建立了AB岗备份机制，人员招聘到岗率、储备完成率、培训达成率、月度考核合格率等指标均达到目标要求。

2026年，随着运维业务的持续增长，对人员数量和能力提出了更高要求。需要继续加强人才引进和梯队建设，提升团队整体技术水平和服务能力。

改进目标

- 满足2026年运维业务发展需要，补充项目人员缺口

- 加强关键技术岗位的人才储备，建立技术专家梯队

- 提升培训的针对性和实效性，重点加强新技术和服务意识培训

- 持续优化绩效考核机制，提高考核的差异化针对性

实施计划

详见《2026年度运维相关人员管理计划》，主要内容包括：

| 类别 | 计划内容 | 计划时间 |
| --- | --- | --- |
| 人员招聘 | 招聘8人（运维实施工程师、网络工程师、数据库工程师等） | 全年 |
| 人员储备 | 储备4人（运维项目经理、运维部经理、技术专家等） | 全年 |
| 人员培训 | 开展37项培训（ITSS、运维工具、新技术、服务技巧等） | 全年 |
| 备份计划 | 5组AB岗备份 | 全年 |
| 绩效考核 | 月度考核，合格率≥95% | 每月 |
| 技能评价 | 12月第一周进行 | 12月 |

具体计划如下：

招聘计划

2026年招聘计划如下：

| 岗位名称 | 招聘人数 | 责任部门 | 预计到岗日期 | 招聘方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维实施工程师 | 2 | 综合部 | 2026年3月 | 外聘 |
| 网络工程师 | 1 | 综合部 | 2026年4月 | 外聘 |
| 数据库工程师 | 1 | 综合部 | 2026年4月 | 外聘 |
| 运维实施工程师 | 2 | 综合部 | 2026年6月 | 外聘 |
| 软件运维工程师 | 1 | 综合部 | 2026年7月 | 外聘 |
| 安全检测工程师 | 1 | 综合部 | 2026年9月 | 外聘 |

储备计划

2026年储备计划如下：

| 岗位名称 | 储备人数 | 责任部门 | 预计到岗日期 | 储备方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维项目经理 | 1人 | 综合部 | 2026年4月 | 内部培养 |
| 运维项目经理 | 1人 | 综合部 | 2026年6月 | 内部培养 |
| 运维部经理 | 1人 | 综合部 | 2026年8月 | 内部培养 |
| 技术专家/架构师 | 1人 | 综合部 | 2026年10月 | 内部培养 |

培训计划

2026年培训计划如下：

| 编号 | 培训内容 | 培训对象 | 培训人员 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ITSS标准深化培训 | 运维服务相关人员 | 外聘 | 1月 |
| 2. | 运维服务工具使用（进阶） | 运维部全员 | 王朋 | 1月 |
| 3. | 入职培训（包括制度与企业文化） | 新入职员工 | 各模块负责人 | 3月 |
| 4. | 公司产品培训 | 公司全员 | 王朋 | 3月 |
| 5. | 自动化运维技术培训 | 运维工程师 | 外聘 | 3月 |
| 6. | 运维服务知识管理 | 全体运维人员 | 王朋 | 3月 |
| 7. | 运维服务制度 | 各相关部门 | 王朋 | 3月 |
| 8. | 高级开发培训 | 研发部全员 | 孙凯 | 4月 |
| 9. | 开发规范及代码质量介绍 | 研发部全员 | 孙凯 | 4月 |
| 10. | 信息、数据安全常识及应对策略 | 运维项目经理、安全检测工程师 | 王朋 | 4月 |
| 11. | 服务台人员操作流程 | 服务台全员 | 徐丽 | 4月 |
| 12. | 应急响应规范与应急预案培训 | 运维项目经理 | 郑云 | 4月 |
| 13. | ITSS标准培训 | 运维服务相关人员 | 外聘 | 4月 |
| 14. | 云原生与容器技术（Docker/K8s） | 运维部、研发部 | 外聘 | 5月 |
| 15. | 入职培训（包括制度与企业文化） | 新入职员工 | 各模块负责人 | 6月 |
| 16. | 公司产品培训 | 公司全员 | 王朋 | 6月 |
| 17. | 数据库高级运维 | 运维部、研发部 | 王朋 | 6月 |
| 18. | IT服务项目经理 | 部分人员 | 外聘 | 6月 |
| 19. | 运维服务工具使用 | 运维部全员 | 王朋 | 6月 |
| 20. | 客户沟通与服务技巧 | 运维部全员 | 外聘 | 7月 |
| 21. | 云数据中心建设模式和网络安全 | 运维项目经理、安全检测工程师 | 王朋 | 7月 |
| 22. | 交付规范 | 运维部全员 | 王朋 | 7月 |
| 23. | 运维服务制度 | 各相关部门 | 王朋 | 7月 |
| 24. | 高级开发培训 | 研发部全员 | 孙凯 | 8月 |
| 25. | 开发规范及代码质量介绍 | 研发部全员 | 孙凯 | 8月 |
| 26. | 入职培训（包括制度与企业文化） | 新入职员工 | 各模块负责人 | 9月 |
| 27. | 公司产品培训 | 公司全员 | 王朋 | 9月 |
| 28. | 信息、数据安全常识及应对策略 | 运维项目经理、安全检测工程师 | 王朋 | 9月 |
| 29. | 产品测试用例编写 | 运维部、研发部 | 王朋 | 9月 |
| 30. | 运维服务服务知识 | 全体运维人员 | 王朋 | 9月 |
| 31. | 服务台人员操作流程 | 服务台全员 | 徐丽 | 9月 |
| 32. | 应急响应规范与应急预案培训 | 运维项目经理 | 郑云 | 9月 |
| 33. | 最终软件库管理培训 | 研发部、运维部 | 王朋 | 10月 |
| 34. | 职场沟通与团队协作 | 公司全员 | 外聘 | 11月 |
| 35. | 入职培训（包括制度与企业文化） | 新入职员工 | 各模块负责人 | 12月 |
| 36. | 公司产品培训 | 公司全员 | 王朋 | 12月 |
| 37. | 年度技术总结与分享 | 研发部、运维部 | 孙凯 | 12月 |

备份计划

2026年备份计划如下：

| 编号 | A岗位 | B岗 | 计划备份人数 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 运维部经理 | 运维项目经理 | 2 | 2026年3月 |
| 2. | 运维项目经理 | 运维实施工程师 | 2 | 2026年4月 |
| 3. | 研发部经理 | 系统架构师 | 1 | 2026年6月 |
| 4. | 备件库经理 | 备件库管理专员 | 1 | 2026年6月 |
| 5. | 质量部经理 | 质量管理专员 | 1 | 2026年7月 |

绩效考核计划

考核指标方面，2026年继续执行月度考核合格率≥95%的目标。针对2025年考核情况（全年合格率均≥95%），2026年将进一步优化考核指标的差异化设置，使不同岗位的考核更具针对性。月度考评实施计划如下：

| 序号 | 考评工作 | 时间 | 责任部门/人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工总结/自评 | 1日 | 被考评人 | 每月的工作计划/目标 |
| 2 | 主管评价 | 2-3日 | 直属主管/间接主管 | 直属主管填写评语和考评等级，间接主管确认 |
| 3 | 成绩汇总 | 4日 | 综合部 | 汇总考核成绩 |

技能评定计划

由综合部经理组织相关专家领导成立技能评价小组，结合岗位发展通道，激励员工不断提高其岗位胜任能力。依据《技能评价管理制度》，技能评价计划于2026年12月第一周进行。

技能评价覆盖范围包括运维工程师、网络工程师、数据库工程师等所有技术岗位，评价结果作为薪资调整和岗位晋升的依据。

资源方面

现状分析

2025年度，公司完成了运维工具（360安全云数字化协作平台）的二次开发，实现了工单详情、问题列表、发布申请等核心功能的上线应用；服务台录入事件完整率达到100%；备件库库存准确率和备件可用率均达标；服务知识新增条目满足考核要求；最终软件库版本正确率从90%提升至100%；服务数据分析利用次数达标。

2026年，需要在2025年基础上继续优化各项资源管理，提升资源利用效率。

改进目标

运维工具

继续优化运维管理平台功能，重点推进知识库与工单深度联动、报表统计功能增强、移动端功能完善；完成监控告警平台升级。

服务台建设

持续优化服务台人员绩效考核指标，加强服务台人员培训，提升服务台录入事件的完整性（目标值≥95%），持续提高一线业务解决率。

备品备件

持续优化备件库管理，做好备件采购、报废处理以及供应商评估工作。库存备件数据准确率目标≥99%，备件可用率目标≥95%。

服务知识

持续对运维相关人员进行服务知识库的培训，对知识条目进行有效分类和索引，设置信息安全权限。季度新增知识条目目标≥40条。

最终软件库

严格按照最终软件库管理制度开展工作，软件版本正确率目标≥95%。

服务数据

严格按照服务数据管理规范进行数据管理，服务数据分析利用次数每季度至少1次。

实施计划

| 名称 | 计划实施时间 | 负责部门 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工具 |  |  |  |
| 运维工具的使用培训 | 1月、6月 | 综合部 | 培训记录 |
| 运维管理平台功能优化 | 1月-12月 | 研发部、运维部 | 优化后的平台功能 |
| 监控告警平台升级 | 1月-12月 | 研发部、运维部 | 升级后的监控平台 |
| 二、服务台 |  |  |  |
| 优化服务台人员的绩效考核指标 | 1月上旬 | 运维部 | 服务台人员绩效考核表 |
| 跟踪考核季度录入事件的完整性 | 全年 | 运维部 | 事件过程相关记录 |
| 服务台人员操作流程培训 | 4月、9月 | 综合部 | 培训记录 |
| 三、备品备件库 |  |  |  |
| 备件库管理表单优化 | 1月上旬 | 运维部 | 备品备件管理记录 |
| 备件库盘点、溢余与短缺情况分析 | 次/季 | 运维部 | 备件盘点表 |
| 备件采购、报废处理 | 次/季 | 运维部 | 采购记录、报废记录 |
| 供应商评估 | 7月1日前 | 运维部 | 合格供应商清单 |
| 四、服务知识 |  |  |  |
| 对已有服务知识进行评审 | 1月上旬 | 运维部 | 知识库评审表 |
| 服务知识录入条数统计 | 次/季 | 运维部 | — |
| 原有知识整理、分类、审核 | 全年 | 运维部 | 知识库应用过程相关文档 |
| 运维服务知识培训 | 3月、9月 | 综合部 | 培训记录 |
| 五、最终软件库 |  |  |  |
| 版本管理工具培训 | 1月上旬 | 运维部 | 培训记录 |
| 软件版本正确率审核 | 季/次 | 运维部 | 最终软件库应用情况说明 |
| 六、服务数据 |  |  |  |
| 服务数据管理制度培训 | 1月上旬 | 运维部 | 培训记录 |
| 服务数据分析利用次数统计 | 次/季度 | 运维部 | 服务数据分析报告 |

&nbsp;

技术方面

现状分析

2025年度，公司成功完成了360安全云数字化协作平台的二次开发，实现了工单详情模块、问题列表页、发布申请功能等核心功能的上线应用。同时，完成了3本技术手册的研发，为运维人员的日常工作提供了标准化的操作指导。

2026年，公司将在2025年研发成果的基础上，继续深化运维工具的功能优化，提升监控告警能力，加强新技术储备。

改进目标

- 完成运维管理平台功能优化（知识库与工单联动、报表增强、移动端完善）

- 完成监控告警平台升级（告警收敛、智能分析、可视化大屏）

- 新增4本技术手册的研发

- 开展新技术储备（自动化运维、容器化、AIOps）

实施计划

运维工具研发

详见《2026年度运维服务技术研发规划》，主要进度安排如下：

| 任务阶段 | 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1月-2月 | 调研运维部门需求，形成需求规格说明书 |
| 总体设计 | 3月 | 完成系统设计方案，技术评审 |
| 研发&测试 | 4月-8月 | 功能开发、单元测试、集成测试 |
| 试运行 | 9月-10月 | 部署试运行，收集用户反馈 |
| 正式上线 | 12月 | 正式发布，组织培训 |

运维手册研发

运维手册研发规划如下：

| 序号 | 技术手册名称 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备故障排查手册 | 2026年6月 |
| 2 | 服务器硬件维护手册 | 2026年6月 |
| 3 | 安全事件应急处置手册 | 2026年9月 |
| 4 | 运维工具操作手册（进阶版） | 2026年12月 |

新技术研发

- 自动化运维技术

学习Ansible、Terraform等自动化运维工具，探索标准化运维场景的自动化实现，减少人工操作，降低操作风险。

- 容器化与云原生技术

深入学习Docker和Kubernetes，了解容器化部署和编排技术，为未来客户系统容器化转型储备技术能力。

- AIOps智能运维

跟踪AIOps（智能运维）技术发展，了解机器学习在故障预测、异常检测、根因分析等场景的应用，评估引入可行性。

过程体系方面

现状分析

2025年度，公司建立了完整的过程管理体系，覆盖服务级别管理、服务报告管理、事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理、服务可用性和连续性管理、容量管理、信息安全管理等10大过程。各过程KPI指标均达到目标要求。

2026年，需要在2025年基础上持续优化各过程，加强过程执行的规范性，确保过程记录完整、可追溯。

改进目标

过程框架设计

- 持续优化过程框架，确保各过程协同高效

- 每半年至少评估一次过程框架

服务级别管理

- 持续优化服务级别管理过程，定期召开SLA回顾会议

- SLA达成率目标≥90%

服务报告管理

- 持续优化服务报告管理过程，提高报告提交的规范性和及时性

- 服务报告交付及时率目标≥90%

事件管理

- 持续优化事件管理过程，加强事件响应时间管理

- 事件解决率、事件按时解决率目标≥95%

问题管理

- 持续优化问题管理过程，明确问题分类、分级

- 问题解决率目标≥85%

变更管理

- 严格执行变更管理程序，对变更进行监控和审计

- 变更成功率目标≥98%

发布管理

- 严格执行发布管理程序，对发布进行监控和审计

- 发布成功率目标≥98%

配置管理

- 持续优化配置管理过程，及时执行配置审计和验证

- 配置准确率目标≥95%

服务可用性和连续性管理

- 持续完善服务可用性和连续性管理

- 业务可用性目标≥99%，服务连续性目标≤2次/季度

容量管理

持续完善容量管理，季度容量事件次数不超过2次

信息安全管理

- 持续优化信息安全管理过程，做到风险评估全面覆盖

- 信息安全事件数量目标≤1次/年

实施计划

| 过程名称 | 应用场景 | 关键指标 | 与其他过程的输入 | 对其他过程的输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务级别管理 | 运维服务需求全生命周期管理 | SLA达成率≥90% | 从可用性、容量、事件、安全管理获得信息 | 向各过程提供服务级别协议信息 |
| 服务报告管理 | 各类服务报告管理 | 服务报告及时率≥90% | 从各过程获取报告数据 | 提供各类分析报告 |
| 事件管理 | 业务系统事件快速解决 | 事件解决率≥95% | 从SLA、变更、安全、配置获得信息 | 向发布、安全、变更、问题、报告输出 |
| 问题管理 | 重复事件根源调查 | 问题解决率≥85% | 从事件、变更、发布、配置获得信息 | 向变更、事件、报告输出 |
| 变更管理 | 生产环境变更管理 | 变更成功率≥98% | 从可用性、配置、SLA、安全、事件、问题获得 | 向配置、发布、事件、问题、报告输出 |
| 发布管理 | 软硬件导入生产环境 | 发布成功率≥98% | 从变更获得授权 | 向配置、变更、问题、报告输出 |
| 配置管理 | 配置项导入和维护 | 配置准确率≥95% | 从变更、发布、可用性获得 | 向所有过程提供配置信息 |
| 可用性和连续性管理 | 业务中断风险控制 | 可用性≥99%，连续性≤2次 | 从SLA、配置获得 | 向容量、变更、报告输出 |
| 容量管理 | 业务系统容量监控 | 容量事件次数≤2次 | 从SLA、可用性、配置、事件获得 | 向变更、报告输出 |
| 信息安全管理 | 运维服务信息安全 | 安全事件≤1次/年 | 从SLA、配置、变更、事件获得 | 向变更、报告输出 |

交付管理

现状分析

2025年度，公司严格执行《运维服务交付规范》，完成了项目交付服务计划的编制和实施，交付文档合规率达到100%。

2026年，需要在2025年基础上持续优化交付管理过程，提升交付质量。

改进目标

- 持续优化、改善运维交付相关的管理过程

- 对运维交付物进行规范化、流程化管理

- 交付文档合规性目标≥95%

实施计划

| 名称 | 计划工期 | 负责部门 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格执行交付，持续优化运维交付管理过程 | 全年 | 运维部 | 运维服务交付规范 |
| 编制运维项目交付服务计划 | 项目运维周期 | 运维部 | 项目运维实施方案、实施计划、阶段性总结报告 |

应急响应

现状分析

2025年度，公司完成了应急管理制度的完善和发布，组织了应急响应培训，并于12月完成了应急演练，验证了应急预案的有效性。

2026年，需要持续完善应急响应机制，确保应急预案的有效性和可操作性。

改进目标

- 持续改进运维服务过程中的应急响应管理

- 所有运维工程师熟悉并严格执行应急响应规范

- 应急演练次数≥1次/半年

实施计划

| 名称 | 计划工期 | 相关部门 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 将应急响应服务规范贯彻执行，持续改进应急响应管理 | 全年 | 应急管理小组、研发部、运维部、质量部 | 应急管理制度 |
| 应急响应规范与应急预案培训 | 4月 | — | 培训记录 |
| 组织应急响应预案演练 | 12月 | — | 应急演练总结报告、应急演练记录、应急响应演练计划 |

质量管理

现状分析

2025年度，公司完成了质量管理体系的建设和运行，完成了内审和管理评审工作，客户满意度达到96分。内审中发现服务知识评审记录缺失问题，已按要求完成整改。

2026年，需要持续完善质量管理体系，针对发现的问题进行专项改进，确保体系有效运行。

改进目标

- 检查各部门是否按照运维服务管理体系进行相关管理活动，保证ITSS体系的符合性

- 检查和审计各类汇报和报告，提高报告质量和及时性

- 组织员工培训运维服务管理体系文件，增强质量意识

- 重点加强服务知识管理、服务台服务质量、过程执行规范性的监督检查

实施计划

详见《2026年度运维服务质量管理计划》，主要内容包括：

| 编号 | 工作项目 | 责任部门 | 计划实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务质量目标策划分解 | 运维部、质量部 | 2026年1月 |
| 2 | 质量信息反馈 | 运维部、质量部 | 全年 |
| 3 | 运维服务制度的培训与学习 | 综合部、质量部 | 2026年3月、7月 |
| 4 | 运维服务能力管理体系过程控制 | 运维部、质量部 | 全年 |
| 5 | 客户满意度调查 | 运维部、质量部 | 2026年12月 |
| 6 | 内审 | 质量部 | 2026年12月 |
| 7 | 管理评审 | 质量部 | 2026年12月 |
| 8 | 运维服务质量目标实施效果分析评价 | 运维部、质量部 | 2026年12月 |
| 9 | 体系文件的持续修订 | 质量部 | 全年 |