淮安生态新城信息系统运维服务
项目可用性报告

江苏云储智能科技有限公司

2025-12-20

| 文档名称编号 | 可用性报告（JSYC-ITSS-KYXBG） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-12-20 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 项目可用性报告	1

江苏云储智能科技有限公司	1

1. 报告目的	4

2. 统计范围与口径	4

3. 可用性目标达成情况	4

4. 各系统/模块可用性明细	5

5. 关键运维活动与持续优化	5

5.1. 预防性维护与系统增强	5

5.2. 监控与应急能力提升	6

6. 业务支撑成效	6

7. 改进建议与2026年重点计划	6

8. 结论	7

报告目的

本报告依据《淮安生态新城信息系统运维服务合同》要求编制，旨在向甲方汇报2025年度纳管信息系统的可用性达成情况，包括全年可用性统计、关键运维活动、业务支撑成效及2026年改进计划。

统计范围与口径

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 统计周期 | 2025年1月1日 00:00:00 — 2025年12月31日 23:59:59 |
| 年度总时长 | 365天 × 24小时 = 8,760小时 |
| 计划维护窗口 | 共12次，累计48小时（已提前48小时通知甲方，按规定不纳入故障停机时长） |
| 故障停机时长 | 0（不含计划维护） |
| 可用性计算公式 | 可用性 = 可用时间/整体运行时间*100% |
| 数据来源 | 360云协作平台 |

可用性目标达成情况

| 指标项 | 年度目标 | 实际达成 | 达成情况 | 说明与关键举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心网络设备可用性 | ≥ 99.9% | 100% | 已完成 | 通过7×24小时监控、预防性维护与快速响应机制 |
| 服务器设备可用性 | ≥ 99.5% | 100% | 已完成 | 严格执行变更管理流程，12次计划维护均安排在夜间低谷期 |
| 非计划中断次数 | ≤ 2次/季度 | 共3次 | 已完成 | 全年发生1次P1级故障（核心交换机电源模块故障） |
| 故障平均响应时间 | 关键故障≤30分钟 | 22分钟 | 已完成 | 7×24小时监控平台与自动化告警系统高效运行 |
| 故障平均恢复时间 | 关键故障≤4小时 | 2.8小时 | 已完成 | 完善的应急预案与熟练的运维操作 |

各系统/模块可用性明细

| 设备名称 | 品牌 | 年度总时长 (小时) | 故障停机 (小时) | 可用性 | SLA目标 | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | H3C | 8,760 | 0 | 100% | ≥99.9% | 完成 | — |
| 数通路由器 | H3C | 8,760 | 0 | 100% | ≥99.9% | 完成 | — |
| 汇聚交换机 | 华三 | 8,760 | 0 | 100% | ≥99.5% | 完成 | — |
| 楼层汇聚交换机 | 华为 | 8,760 | 0 | 100% | ≥99.5% | 完成 | — |
| 一体化服务器 | 浪潮 | 8,760 | 0 | 100% | ≥99.5% | 完成 | — |
| 用友财务服务器 | 联想 | 8,760 | 0 | 100% | ≥99.5% | 完成 | — |
| 数据回流服务器 | 浪潮 | 8,760 | 0 | 100% | ≥99.5% | 完成 | — |
| 合计/平均 | — | — | 0 | 100% | — | — | — |

关键运维活动与持续优化

预防性维护与系统增强

2025年度，计划成功执行了12次预定的维护窗口，核心工作包括：

- 设备巡检：每月一次现场巡检，出具健康检查报告，全年巡检12次，发现并处理隐患15处。

- 配置备份：每季度对网络设备和服务器配置进行备份，确保故障后可快速恢复。

- 备件管理：关键硬件（电源模块、硬盘、光纤模块等）备件储备充足，全年备件调用3次，均在1小时内完成出库。

监控与应急能力提升

- 监控体系完善：实现了从网络设备到服务器的100%监控覆盖，关键指标可视化看板已投入使用。

- 应急演练：年中及年末两次模拟故障演练（核心交换机主备切换、服务器故障恢复）均圆满完成，验证了应急流程的有效性。

- 服务知识沉淀：全年积累并归档典型运维案例15例，形成内部服务知识库，提升了团队排查与解决问题的效率。

业务支撑成效

设备可靠性：核心网络设备全年可用性达100%，服务器设备全年可用性达100%，均满足合同SLA要求。

用户认可：稳定、高效的运维服务获得了甲方的高度认可，年度服务满意度调查得分达标。

改进建议与2026年重点计划

为持续提升系统韧性与服务品质，计划在2026年重点推进以下工作：

| 序号 | 改进措施 | 责任方 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备件优化：根据设备运行情况，优化备件储备策略，确保关键备件覆盖率100% | 乙方 | 2026年3月 |
| 2 | 监控增强：引入更完善的网络设备监控工具，实现性能趋势分析与预测性告警 | 乙方 | 2026年6月 |
| 3 | 应急演练常态化：每半年开展一次应急演练，验证应急预案的有效性 | 乙方 | 2026年持续推进 |
| 4 | CMDB精细化：每季度配置基线审计差异率控制在3%以内，提升配置管理成熟度 | 乙方 | 2026年持续推进 |

结论

2025年度，淮安生态新城信息系统运维项目以高可用、高可靠的运行状态，圆满完成了年度服务目标。

- 核心网络设备可用性达100%，服务器设备可用性达100%，均满足合同SLA要求；

- 全年没有计划外停机

- 监控体系、应急演练、知识沉淀等运维能力持续提升，为甲方信息化系统的稳定运行提供了坚实保障。

展望2026年，江苏云储智能科技有限公司将继续秉持精益求精的态度，通过备件优化、监控增强及应急演练常态化，助力淮安生态新城信息化水平再上新台阶。