2026年度运维服务技术研发规划

江苏云储智能科技有限公司

2026年1月6日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 运维服务技术研发规划（JSYC-ITSS-YWFWJSYF） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2026-1-6 | 发布版本 | 孙凯 | 史晓玲 |

目录

2026年度运维服务技术研发规划	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 概述	4

2. 运维研发团队现状及规划	4

2.1. 运维研发团队现状	4

2.2. 运维研发团队人员规划	4

3. 运维服务研发规划	5

3.1. 运维管理平台功能优化	5

3.1.1. 背景	5

3.1.2. 工具优化描述	5

3.1.3. 进度时间表	5

3.1.4. 人力投入	6

3.1.5. 质量要求	6

3.2. 监控告警平台升级	6

3.2.1. 背景	6

3.2.2. 优化内容	6

3.2.3. 进度安排	7

4. 技术手册研发规划	7

5. 新技术储备	7

5.1. 自动化运维技术	7

5.2. 容器化与云原生技术	8

5.3. AIOps智能运维	8

6. 研发经费投入	8

概述

本文档介绍了公司运维服务团队在服务交付过程中，与运维服务产品相关的技术研发规划。主要包括：运维工具研发和运维方案研发。

2025年度，公司成功完成了360安全云数字化协作平台的二次开发，实现了工单详情模块、问题列表页、发布申请功能等核心功能的上线应用，有效提升了运维工作效率。同时，完成了PC服务器标准化操作作业指导书、PC服务器巡检表、数据库巡检手册等3本技术手册的研发，为运维人员的日常工作提供了标准化的操作指导。

2026年，公司将在2025年研发成果的基础上，继续深化运维工具的功能优化，提升监控告警能力，加强新技术储备，进一步支撑公司运维业务的快速发展。

运维研发团队现状及规划

运维研发团队现状

公司研发部现有研发人员14人，包括研发部经理1人，系统架构师3人，需求工程师4人，软件测试工程师2人，软件工程师4人。

2025年，研发团队成功完成了360安全云数字化协作平台的二次开发，积累了丰富的运维工具研发经验，团队技术能力得到进一步提升。

运维研发团队人员规划

根据2026年的研发规划，计划投入8人至运维相关研发工作，具体包括：

| 职位名称 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 1人 | 负责研发团队管理，计划预算，整体绩效考核 |
| 系统架构师 | 1人 | 负责技术架构设计，技术方案评审 |
| 需求工程师 | 2人 | 负责需求调研、分析，与运维部门沟通 |
| 软件工程师 | 3人 | 负责代码开发，功能实现 |
| 软件测试工程师 | 1人 | 负责功能测试，性能测试，测试报告编写 |

此外，运维部将安排1名技术支持工程师配合研发工作，负责需求反馈和用户验收测试。

运维服务研发规划

运维管理平台功能优化

背景

2025年，公司完成了360安全云数字化协作平台的二次开发，实现了工单详情、问题列表、发布申请等基础功能。但在实际使用过程中，运维团队反馈仍存在以下不足：知识库与工单系统的联动不够紧密，运维人员需要在两个模块间切换；报表统计功能较为简单，无法满足SLA多维度分析需求；移动端支持不完善，现场运维人员无法及时处理工单。

工具优化描述

2026年计划对运维管理平台进行以下功能优化：

- 知识库与工单深度联动

实现工单处理过程中自动推荐相关知识条目；工单关闭时，支持一键将解决方案转为知识条目；知识库中可查看关联工单的处理记录和效果评价。

- 报表统计功能增强

新增SLA多维度统计报表（按客户、按设备类型、按故障级别）；支持自定义报表模板和定时发送功能；增加服务报告自动生成功能，减少人工整理工作量。

- 移动端功能完善

开发移动端工单处理功能，支持现场拍照上传、工单状态更新；支持移动端知识库查询；支持移动端告警接收和处理。

进度时间表

| 任务阶段 | 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年1月-2月 | 调研运维部门需求，形成需求规格说明书 |
| 总体设计 | 2026年3月 | 完成系统设计方案，技术评审 |
| 研发&测试 | 2026年4月-8月 | 功能开发、单元测试、集成测试 |
| 试运行 | 2026年9月-10月 | 部署试运行，收集用户反馈 |
| BUG修复与功能完善 | 2026年10月-11月 | 修复问题，优化功能 |
| 正式上线 | 2026年12月 | 正式发布，组织培训 |

人力投入

| 职位名称 | 人数 | 投入规划 |
| --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 1人 | 项目管理，技术把关 |
| 系统架构师 | 1人 | 架构设计，技术评审 |
| 需求工程师 | 2人 | 需求调研，需求文档编写 |
| 软件工程师 | 3人 | 功能开发 |
| 软件测试工程师 | 1人 | 测试用例编写，功能测试 |
| 合计 | 8人 |  |

质量要求

- 可扩展性：各功能模块采用松耦合设计，便于后续功能扩展

- 易用性：界面简洁直观，操作流程符合运维人员使用习惯

- 稳定性：系统7×24小时稳定运行，核心功能可用性≥99.5%

- 安全性：数据传输加密，权限控制严格，操作日志完整

监控告警平台升级

背景

当前公司使用H3C智能管理中心作为监控工具，实现了对网络设备和服务器的基本监控。但随着客户设备数量的增加和监控需求的多样化，现有监控平台在告警收敛、智能分析和可视化展示方面存在不足。

优化内容

- 告警收敛与抑制

增加告警聚合规则，避免重复告警风暴；增加告警依赖关系配置，根因告警触发时抑制子告警

- 智能分析

基于历史数据，实现容量趋势预测；增加异常检测能力，识别潜在故障

- 可视化大屏

为客户定制运维可视化大屏，展示系统健康度、SLA达成情况、TOP故障设备等

进度安排

监控告警平台升级工作与运维管理平台优化同步推进，预计2026年9月完成开发，10月试运行，12月正式上线。

技术手册研发规划

为了提高运维工程师在工作中发现问题以及解决问题的效率，缩短事件及问题的解决时间，2026年计划继续研发相关技术手册。

在2025年已完成3本手册的基础上，2026年计划新增以下技术手册：

| 序号 | 技术手册名称 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备故障排查手册 | 2026年6月 |
| 2 | 服务器硬件维护手册 | 2026年6月 |
| 3 | 安全事件应急处置手册 | 2026年9月 |
| 4 | 运维工具操作手册（进阶版） | 2026年12月 |

技术手册的研发由研发部负责，运维部配合提供实际案例和操作经验。所有手册完成后将纳入服务知识库，供运维人员查阅使用。

新技术储备

为适应运维技术发展趋势，提升团队技术能力，2026年计划进行以下新技术储备：

自动化运维技术

学习Ansible、Terraform等自动化运维工具，探索标准化运维场景的自动化实现，减少人工操作，降低操作风险。

容器化与云原生技术

深入学习Docker和Kubernetes，了解容器化部署和编排技术，为未来客户系统容器化转型储备技术能力。

AIOps智能运维

跟踪AIOps（智能运维）技术发展，了解机器学习在故障预测、异常检测、根因分析等场景的应用，评估引入可行性。

研发经费投入

2026年度运维技术研发预算经费为：68万元。具体分布如下：

| 项目 | 预算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日常经费 | 60万元 | 研发人员工资薪金等 |
| 设备经费 | 5万元 | 云服务器、测试设备采购 |
| 外部服务费 | 3万元 | 技术咨询、外聘专家等 |
| 合计 | 68万元 |  |

较2025年增加12万元，主要用于移动端开发、AI分析功能探索和外部技术咨询服务。