2026年运维服务质量管理报告
（第一季度）

江苏云储智能科技有限公司

2026年4月3日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 运维服务质量管理报告（JSYC-ITSS-ZLGLBG） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2026-4-3 | 发布版本 | 郑云 | 史晓玲 |

目录

2026年运维服务质量管理报告 （第一季度）	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 目的	4

2. 适用范围	4

3. 引用文件	4

4. 术语与定义	4

5. 角色与职责	4

5.1. 质量部	4

5.2. 运维部	5

5.3. 其他运维部门	5

6. 服务质量活动管理	5

6.1. 内部评审	5

6.2. 管理评审	5

6.3. 满意度调查	6

6.4. KPI完成情况跟踪	6

6.4.1. 主要KPI完成情况	6

6.4.2. 未达标指标分析	7

6.4.3. 改进与执行情况	7

6.5. 运维服务质量总结、改进	7

目的

为确保公司运维服务能力体系持续符合国家标准及客户要求，系统性地监控、评估并改进服务质量，依据公司运维服务业务定位和能力，特编制本年度运维服务质量管理报告。旨在通过总结质量活动的实施情况，识别改进机会，提升客户满意度，保障运维服务交付的可靠性与有效性。

适用范围

本手册适用于本公司参与运维服务业务的部门和人员

引用文件

1. T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

2. GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》

3. GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第 2 部分:交付规范》

4. GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第 3 部分:应急响应规范》

5. GB/T 29264-2012 《信息技术服务 分类与代码》

6. 国家有关法律、法规及行业标准

术语与定义

无

角色与职责

质量部

- 负责公司级质量保证，制定并组织实施本服务质量管理计划。

- 监控运维服务质量，定期（如每季度）组织质量分析会议，评估运维业务开展情况。

- 负责策划并组织实施年度运维服务能力体系内部审核，跟踪验证不符合项的纠正措施。

- 负责组织实施公司级客户满意度调查，并牵头进行结果分析。

- 负责管理评审的筹备、组织及改进措施的跟踪验证。

- 对重大客户投诉进行根本原因分析、处理协调与效果回访。

- 监督、检查各部门质量改进措施的实施情况。

运维部

- 负责所辖运维业务的具体质量控制，执行服务流程与规范。

- 对质量部和服务台提供的客户反馈（包括满意度调查、投诉）进行分析，并制定、实施部门级改进措施。

- 定期（如每月）召开部门质量分析会，审视服务过程与结果。

- 负责监控服务请求/事件的处理过程与时效，并对已解决事件进行必要的客户回访。

- 负责服务知识的识别、评审、归档与应用，确保知识库内容的质量与适宜性（依据内审发现，需加强评审记录管理）。

- 接收并初步处理客户投诉，及时向相关部门反馈重要信息。

- 定期编写运维服务总结报告，持续完善服务能力与质量。

其他运维部门

- 参与能力管理计划及相关质量改进计划的制定。

- 按照计划要求，在本部门职责范围内实施质量保证与改进活动（如：研发部需确保交付软件质量，采购部需优化供应商管理流程以支持服务交付）。

- 接受质量部的质量监督与检查，并按要求汇报计划实施情况。

- 针对本部门在服务支撑过程中发现的问题，主动采取并落实改进措施。

服务质量活动管理

截止2026年第一季度，公司严格按照《2026年运维服务质量管理计划》开展各项质量活动，体系运行平稳有效，服务质量目标基本达成。现将主要活动总结如下：

内部评审

根据2026年度质量管理计划，内部评审计划于2026年12月进行，目前尚未开展。公司将在2026年12月组织内审活动，对运维服务能力体系的运行情况进行全面审核，届时将形成内部审核报告。

管理评审

根据2026年度质量管理计划，管理评审计划于2026年12月进行，在内部评审完成后组织实施，目前尚未开展。届时将基于内审结果、KPI达成情况、客户满意度调查结果等输入材料，对运维服务体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。

满意度调查

根据2026年度质量管理计划，公司级客户满意度调查计划于2026年12月进行，目前尚未开展。项目级的客户满意度调查持续进行，对每个已解决的事件或问题在24小时内进行电话回访。

KPI完成情况跟踪

主要KPI完成情况

2026年度，公司依据《2026年度运维服务能力管理指标体系》对各项KPI指标进行跟踪监测。第一季度各项指标完成情况良好，第二至四季度按计划持续跟踪。全年各项指标整体达成情况如下：

| 序号 | 名称 | KPI | 目标值 | 第一季度实际 | 全年状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 人员储备完成率 | 100% | 100% | 达标 |
| 2 | 人员 | 培训课程达成率 | 100% | 100% | 达标 |
| 3 | 人员 | 人员招聘到岗率 | ≥90% | 100% | 达标 |
| 4 | 人员 | 月度考核合格率 | ≥95% | 96%-98% | 达标 |
| 5 | 人员 | 技能评价覆盖率 | ≥95% | 年度指标，12月开展 | 待年度开展 |
| 6 | 人员 | 季度备份达成率 | ≥90% | 100% | 达标 |
| 7 | 技术 | 技术研发按时完成率 | ≥80% | 年度指标，12月统计 | 待年度统计 |
| 8 | 资源 | 运维服务工具自评估次数 | ≥1次 | 年度指标，12月开展 | 待年度开展 |
| 9 | 资源 | 库存备件数据准确率 | ≥99% | 99% | 达标 |
| 10 | 资源 | 备件可用率 | ≥95% | 96% | 达标 |
| 11 | 资源 | 新增知识条目 | ≥40条 | 42条 | 达标 |
| 12 | 资源 | 服务台录入事件的完整性 | ≥95% | 100% | 达标 |
| 13 | 资源 | 最终软件库版本正确率 | ≥95% | 100% | 达标 |
| 14 | 资源 | 服务数据分析利用次数 | ≥1次 | 2次 | 达标 |
| 15 | 过程 | SLA达成率 | ≥90% | 100% | 达标 |
| 16 | 过程 | 服务报告交付及时率 | ≥90% | 100% | 达标 |
| 17 | 过程 | 事件解决率 | ≥95% | 100% | 达标 |
| 18 | 过程 | 事件按时解决率 | ≥95% | 100% | 达标 |
| 19 | 过程 | 事件回访的及时率 | ≥95% | 100% | 达标 |
| 20 | 过程 | 问题解决率 | ≥85% | 100% | 达标 |
| 21 | 过程 | 配置准确率 | ≥95% | 100% | 达标 |
| 22 | 过程 | 变更成功率 | ≥98% | 100% | 达标 |
| 23 | 过程 | 发布成功率 | ≥98% | 100% | 达标 |
| 24 | 过程 | 信息安全事件数量 | ≤1次 | 年度指标，12月统计 | 待年度统计 |
| 25 | 过程 | 容量事件次数 | ≤2次 | 0次 | 达标 |
| 26 | 过程 | 过程框架评价次数 | ≥1次 | 半年指标，12月开展 | 待开展 |
| 27 | 过程 | 服务可用性 | ≥99% | 100% | 达标 |
| 28 | 过程 | 服务连续性 | ≤2次 | 0次 | 达标 |
| 29 | 交付管理 | 交付文档合规性 | ≥95% | 100% | 达标 |
| 30 | 应急 | 应急演练次数 | ≥1次 | 半年指标，12月开展 | 待开展 |
| 31 | 质量 | 客户满意度平均分 | ≥95分 | 年度指标，12月调查 | 待年度开展 |
| 32 | 质量 | 内部评审次数 | ≥1次 | 年度指标，12月开展 | 待年度开展 |
| 33 | 质量 | 管理评审次数 | ≥1次 | 年度指标，12月开展 | 待年度开展 |

从第一季度数据来看，所有已开展的KPI指标均达成目标，未出现未达标指标。技能评价覆盖率、技术研发按时完成率、运维服务工具自评估、信息安全事件数量、过程框架评价、应急演练次数、客户满意度调查、内部评审、管理评审等年度或半年指标将按照计划在2026年12月陆续开展和统计。

未达标指标分析

2026年度各项KPI指标均达成目标，未出现未达标指标

改进与执行情况

2026年度第一季度没有出现未达标情况，在后期的运维过程中应当继续保持。

运维服务质量总结、改进

2026年度，公司持续运行ITSS运维服务能力管理体系，结合2025年度总结的改进方向和客户反馈意见，从人员管理、资源管理、技术管理、过程管理、交付管理、应急管理及质量管理方面对运维体系进行持续改进。